## Slide 1
REGULATION KNOWLEDGE PLATFORM
다산업 규제 지식 플랫폼
구축 계획
의료기기 · 화장품 · 웰니스기기 규제를 하나의 지식 레이어로
규제 변화 모니터링
규제 Q&A 어시스턴트
컴플라이언스 갭 분석
외부 SaaS 제품화
경영진 보고용 | 2026년 7월 28일 | PoC 착수 승인 요청
Notes: 본 계획은 제약·의료기기·헬스케어 규제를 대상으로, PoC → 내부 확장 → 외부 SaaS 3단계로 구축하는 안입니다. 오늘 요청드리는 의사결정은 Phase 1 PoC 착수 승인입니다.

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
지금이 진입 적기이며, 4개월 PoC로 검증 후 확장한다
2027–29
EU MDR/IVDR 시장퇴출
마감이 몰린 구간
$2.5B
규제정보관리(RIM) 시장
연 9~10% 성장
9%
AI 투자로 유의미한 성과를
낸 라이프사이언스 기업
~18개월
Veeva 에이전틱 기능
출시 전 확보 가능 윈도우
1
규제 압박은 이미 확정된 일정표다
EU MDR 2027·2028년 시장퇴출 마감, IVDR Class C 신청기한 2026년 5월, EUDAMED 4개 모듈 의무화(2026.5.28) — 대응 여부가 아니라 대응 속도의 문제.
2
경쟁 지형이 지금 재편 중이다
2026년 7월 Clarivate 라이프사이언스 부문($600M, 매출 약 1.6배)·ArisGlobal이 3주 간격으로 매각. 정적 콘텐츠형 규제 인텔리전스가 재평가받는 국면.
3
차별화 지점은 생성 품질이 아니라 '근거 추적성'이다
FDA 자체 AI(Elsa)도 논문 환각 사례가 보도됐지만, 11개월 만에 심사관 90% 이상이 AI를 사용. 규제 영역의 승부처는 출처·버전·조문 단위 검증 가능성.
4
4개월 PoC로 리스크를 먼저 깎는다
1개 규제영역(EU MDR + MFDS 의료기기)·1개 사업부로 범위를 좁혀 탐지 커버리지와 인용 정확도를 계량 검증한 뒤 확장.
2
Notes: 네 가지 메시지: 규제 일정은 확정, 경쟁지형 재편 중, 차별화는 근거 추적성, 그리고 4개월 PoC로 검증.

## Slide 3
WHY NOW
2026–2029년, 대응 마감이 확정된 규제 일정
2026
5.26 IVDR Class C 인증신청 마감
5.28 EUDAMED 4개 모듈 의무화
8.2 EU AI Act 투명성 의무 적용
MFDS 심사기간 420→240일 추진
2027
5.26 IVDR Class B/A(멸균) 신청 마감
12.31 MDR Class III·IIb 이식형 퇴출
12.31 IVDR Class D 퇴출
12.2 EU AI Act 고위험 AI 적용
2028
8.2 EU AI Act 의료기기 내장형 AI 적용
12.31 MDR 잔여 등급 전면 퇴출
12.31 IVDR Class C 퇴출
EU 의약품 패키지 전면 적용
2029
12.31 IVDR Class B / Class A(멸균) 퇴출
MDR/IVDR 개정안(MDR 2.0) 시행 국면
규제 재매핑 요구 지속
현재 병목: 인증기관(Notified Body) 심사에 통상 13~18개월 소요, 2025년 인증서 1,090건 철회, NB 적합성평가 인력 8% 감소
마감은 고정되어 있고 심사 처리량은 줄고 있다 → 내부 준비 리드타임을 줄이는 것이 유일한 통제 변수
출처: European Commission(MDR/IVDR 경과규정, EUDAMED Decision 2025/2371), Regulation (EU) 2026/1744(Digital Omnibus on AI), Team-NB 2026 설문(RAPS), MFDS 2026 업무보고
3
Notes: 이 슬라이드의 요지는 '언젠가'가 아니라 '이미 날짜가 박혀 있다'는 것. 특히 2027~2028년에 MDR/IVDR 시장퇴출이 집중.

## Slide 4
PROBLEM
현재 규제 대응 방식의 5가지 구조적 한계
01
규제 변화 인지가 사람에 의존
미국 연방관보만 2025년 23,690건 발행. 국가별 담당자 수동 모니터링은 누락·지연이 구조적으로 발생.
02
지식이 문서와 개인에 흩어져 있음
PDF·이메일·개인 엑셀에 분산. 담당자 이탈 시 해석 근거가 함께 사라짐(RA 인력의 40~52%가 현직 2년 미만).
03
동일 질문에 매번 재조사
'이 변경이 재허가 대상인가'류 질의가 반복되지만 축적되지 않음. 조사 시간이 제품 출시 리드타임에 직결.
04
규제-내부통제 매핑 부재
규제 요건과 사내 SOP·통제 항목이 연결되어 있지 않아, 개정 시 영향 범위를 사후에 수작업으로 산정.
05
비준수 비용이 크고 후행적
FDA 483·경고장 관련 비용은 미국 의료기기 산업 연 $2.5~5B 추정. 2025년 CDRH 경고장 54건(전년 43건).
결과
규제 대응이 '리스크 관리'가 아니라
'사고 수습'으로 운영된다
2025년 의료기기 리콜 1,143건 · 5.837억 유닛 영향 · Class I 145건
출처: Federal Register 문서 통계, Elemed Global Regulatory Affairs Workforce Report 2024, Emergo(CDRH 2025 경고장 리뷰), FDA CDRH 리콜 데이터 분석, 산업 비용 추정 연구
4

## Slide 5
MARKET
소프트웨어 $2.5B, 대체 가능한 서비스 예산 $4.3B
Chart: 시장 규모 (단위: 십억 달러)
| RIM 소프트웨어 | AI 규제업무 | 규제 아웃소싱(서비스)
2025년 | 2.5 | 1.8 | 4.3
2030년 전망 | 3.9 | 4.6 | 5.9
RIM 시장은 신뢰도가 높다
독립 리서치 2곳이 2025년 기준 $2.5B / $2.56B, CAGR 9.1% / 10.3%로 수렴. 제약 42.6%, 의료기기가 최고 성장 세그먼트.
AI 규제업무는 성장률이 가장 높다
2025~26년 $1.7~1.9B, CAGR 19~23%. 최대 응용분야가 '규제 인텔리전스'(29.2%), APAC이 최고 성장률(22.5%).
실질 타깃은 서비스 예산이다
규제 아웃소싱 $4.3B는 RIM 소프트웨어의 1.7배. AI 네이티브 플랫폼이 잠식할 수 있는 가장 현실적인 예산 풀.
주의: RegTech 전체 시장은 리서치사별 CAGR이 6.75%~20%로 3배 차이 — 단일 수치 인용은 부적절. 본 계획은 수렴도가 높은 RIM 수치를 기준으로 함. 한국 시장의 독립적 규모 추정치는 공개 자료에 존재하지 않음.
출처: Grand View Research·Precedence Research(RIM, 2025), Mordor Intelligence·Research and Markets(AI in Regulatory Affairs), Fact.MR(Healthcare Regulatory Affairs Outsourcing). 2030년 값은 각사 CAGR 적용 추정
5

## Slide 6
COMPETITIVE LANDSCAPE
2026년 상반기, 경쟁 지형이 동시에 흔들렸다
2026.06
Collate $95M 조달
기업가치 약 $1B 근접. AI 네이티브 규제 문서 자동화, 출시 1년 만에 약 50개 고객사 확보
2026.07.06
Clarivate 라이프사이언스 부문 매각
Altaris에 $600M — 매출(약 $360~380M) 대비 약 1.6배. Cortellis 등 정적 규제 콘텐츠 사업의 재평가
2026.07.23
Dassault, ArisGlobal 인수 합의
매출 약 $175M, 200+ 엔터프라이즈 고객. 대형 산업 SW 기업의 규제 도메인 직접 진입
Veeva — 넘어야 할 기준선
FY2026 매출 $3,195M, R&D·품질 구독 $1,427M (전체의 과반)
RIM 450개사 이상 도입, 글로벌 상위 20개 제약사 중 19개사
R&D·품질 고객당 연 구독 약 $1.19M (공시 기반 산출)
전환장벽: 스위트 통합 + GxP 재밸리데이션 비용 + 장기계약
정면 대체가 아니라, Veeva가 아직 덮지 못한 '변화 감지 → 영향 분석' 구간을 선점
확보 가능한 시간 창
약 18개월
Veeva Falcon(에이전틱 AI): 2026년 말 얼리어답터 대상
Agentic Authoring(문서 자동 작성): 2027년 말 예정
이 구간에 레퍼런스 고객과 데이터 자산을 확보하지 못하면, 이후에는 스위트 번들과 경쟁해야 함
출처: Veeva FY2026 Q4 실적발표 및 FY2027 Q1 실적, Clarivate 매각 공시(2026.7.6), Nordic Capital·Dassault Systèmes 발표(2026.7.23), Forbes(Collate, 2026.6), Veeva R&D and Quality Summit 2026 발표 내용
6

## Slide 7
PLATFORM VISION
하나의 규제 지식 레이어 위에 4개의 활용 축
01
규제 변화 모니터링 & 알림
규제기관 원문을 수집·정규화하고 변경분(diff)을 추출. 제품·시장·사업부 프로파일에 매칭해 영향받는 조직에만 자동 통지.
산출물: 일간 변경 브리핑, 영향도 등급, 담당자 지정 티켓
02
규제 Q&A / RAG 어시스턴트
자연어 질의에 대해 근거 조문·문서 버전·발효일을 함께 제시. 근거 없는 답변은 생성하지 않고 '확인 필요'로 반환.
산출물: 인용 포함 답변, 원문 딥링크, 질의 이력 감사추적
03
컴플라이언스 갭 분석 & 통제 매핑
규제 요건을 구조화된 요구사항으로 분해하고 사내 SOP·통제·기술문서에 매핑. 개정 시 영향 범위와 미준수 항목을 자동 산출.
산출물: 요건-통제 매트릭스, 갭 리포트, 조치 과제 목록
04
외부 고객 대상 SaaS 제품화
내부에서 검증된 워크플로를 멀티테넌트로 전환. 국내 제약·의료기기 기업 및 CRO/컨설팅사를 1차 타깃으로 상용화.
산출물: 테넌트 격리, 밸리데이션 패키지, 파트너 API
01–03은 내부 가치 검증 단계, 04는 동일 코어를 외부로 확장하는 단계 — 별도 제품이 아니라 같은 지식 레이어의 배포 형태 차이
7

## Slide 8
DATA STRATEGY
데이터 소스는 4개 티어로 나뉘고, 마지막 티어는 넘지 않는다
TIER A
공개 API — 즉시 수집 가능
openFDA(의약품·의료기기·MAUDE·510(k)·PMA), Federal Register API, Regulations.gov API, Health Canada MDALL, 한국 국가법령정보 OPEN API, 공공데이터포털 MFDS 데이터셋
openFDA 대부분 CC0 — 상업적 재배포 가능
TIER B
정적 파일 / RSS — 배치 수집
EMA 공개 JSON(1일 2회 갱신), FDA Orange/Purple Book, FDA AI 의료기기 목록, MFDS RSS(고시·입법예고·제개정)
라이선스 조건 개별 확인 필요
TIER C
스크래핑 — 취약성 관리 필요
FDA 가이던스 DB·경고장·Form 483, EUDAMED(공식 API 없음), PMDA, NMPA, MHRA, TGA, MDCG 가이던스, ICH·IMDRF PDF
구조 변경 감지·복구 파이프라인 필수
TIER D
저작권 보호 — 원문 수집 금지
ISO 13485 / 14971, IEC 62304 / 60601 / 62366, ISO 27001, USP-NF, Ph.Eur. 등 표준·약전
ISO는 AI 학습 목적 사용을 명시적으로 금지 → 메타데이터·개정이력·인용만 다루고 정품 링크로 연결
Tier D를 제품 경계선으로 명시하는 것이 리스크가 아니라 신뢰의 근거 — '무엇을 수집하지 않는가'를 계약서에 쓸 수 있어야 규제 고객이 산다
8
Notes: Tier D는 절대 원문을 넣지 않습니다. ISO는 표준 내용을 AI 학습에 쓰는 것을 명시적으로 금지하고 있습니다. 대신 표준번호, 개정이력, 조화규격 여부 같은 메타데이터만 다룹니다.

## Slide 9
ARCHITECTURE
5개 레이어 — 수집에서 응용까지
L1
수집 (Ingestion)
API 커넥터 · RSS · 스크래핑 워커 · 변경 감지 스케줄러 · 원문 불변 아카이브(WORM)
L2
정규화 (Normalization)
문서 파싱 · 조문 단위 분할 · 다국어 번역(원문 병기) · 버전 관리 · 조문 단위 diff 추출
L3
규제 지식그래프 (Knowledge Graph)
규제기관 · 법령/고시 · 조문 · 요구사항 · 제품군 · 시장 · 사내 SOP/통제를 엔티티로 연결. 개정 시 영향 전파 경로 계산
L4
AI 레이어 (Retrieval & Reasoning)
하이브리드 검색(BM25+벡터) · 그래프 기반 컨텍스트 확장 · 인용 강제 생성 · 근거 검증 에이전트 · 답변 신뢰도 스코어
L5
응용 (Applications)
모니터링 대시보드 · Q&A 어시스턴트 · 갭 분석 워크벤치 · 알림/티켓 연동 · 멀티테넌트 SaaS 포털 · 공개 API
전 계층 공통 요건
출처·버전 메타데이터 필수 보존
전 조회·생성 이력 감사추적
21 CFR Part 11 전자기록·서명
역할 기반 접근제어(RBAC)
지역별 데이터 레지던시
모델 버전 고정 및 회귀 테스트
핵심 설계 원칙 — 지식그래프(L3)가 자산이다. LLM은 교체 가능하지만, 규제-제품-통제 매핑 데이터는 축적될수록 대체 불가능해진다.
9

## Slide 10
TRUST BY DESIGN
규제 영역에서 AI의 승부처는 생성 품질이 아니라 검증 가능성
교훈: FDA 자체 AI 'Elsa'
2025년 7월 보도 — 존재하지 않는 논문을 생성하고 실제 연구를 왜곡, 그것도 확신에 찬 어조로 제시
직원 지적: "검증할 시간이 없는 결과물은 신뢰할 수 없다"
그럼에도 2026년 5월 FDA 심사관 90% 이상이 AI 활용 — 규제기관은 문제를 '사람 검토 절차'로 흡수하며 전진 중
설계 원칙 5가지
근거 없는 답변 금지 — 인용 불가 시 '확인 필요' 반환
조문 단위 인용 + 문서 버전 + 발효일 동시 제시
생성 결과에 대한 별도 근거 검증 에이전트 통과 필수
모든 답변에 신뢰도 스코어 표기, 임계값 미만은 사람 검토 라우팅
질의·답변·근거 전체 감사추적 보존
GxP 밸리데이션 — 외부 판매 시 반드시 통과해야 하는 관문
✓
CSA 기반 밸리데이션
FDA가 2025년 9월 Computer Software Assurance 가이던스를 최종 확정. 리스크 기반 접근으로 문서 부담은 줄었지만 공급자 산출물 요건은 유지
✓
21 CFR Part 11 대응
감사추적의 위변조 방지, 전자서명 통제, 사용자 활동 로깅. SOC 2·ISO 27001만으로는 통과 불가
✓
품질계약 & 감사권
데이터 보존 정책, 아카이브 무결성, 고객사 실사(audit) 수용 체계, 변경관리 문서
✓
데이터 레지던시
GDPR, 국내 개인정보보호법, 중국 데이터 규제 — 지역별 저장 위치를 계약 수준에서 답변 가능해야 함
출처: CNN(2025.7.23) 및 FDA 발표(Elsa 4.0·HALO, 2026.5.6), Sidley GoodLifeSci(2026.5.20), FDA CSA 최종 가이던스(Federal Register, 2025.9.24), GxP 공급자 적격성 평가 실무 기준
10

## Slide 11
ROADMAP
3단계 — 좁게 검증하고, 넓게 확장하고, 밖으로 판다
PHASE 1 · 0–4개월
PoC
범위를 좁혀 기술·가치 가설 검증
대상: EU MDR + MFDS 의료기기 2개 규제영역
Tier A/B 소스만 수집 (API·RSS)
모니터링 + Q&A 2개 기능만 구현
파일럿 사용자 1개 사업부 20~30명
결과: 확장 여부 Go/No-Go 판단
PHASE 2 · 5–12개월
내부 확장
전사 적용 + 갭 분석 기능 추가
규제영역 확대: FDA·EMA·PMDA·NMPA
Tier C 스크래핑 파이프라인 구축
지식그래프 + 통제 매핑 구현
사내 SOP·기술문서 연동
결과: 전사 표준 도구화, ROI 실측
PHASE 3 · 13–24개월
외부 SaaS
멀티테넌트 상용화 및 시장 진입
멀티테넌트 아키텍처 전환
GxP 밸리데이션 패키지 · SOC 2 취득
국내 제약·의료기기사 파일럿 고객 확보
파트너(CRO·컨설팅) 채널 구축
결과: 유료 고객 및 ARR 확보
각 단계 종료 시점에 정량 게이트를 통과해야 다음 단계 예산이 집행된다 — 단계별 승인 구조
11

## Slide 12
PHASE 1 — POC
4개월, 2개 규제영역, 2개 기능으로 좁힌다
M1
기반 구축
데이터 소스 우선순위 확정 · openFDA / 국가법령정보 API 커넥터 · 원문 아카이브 · 파일럿 사용자 인터뷰
M2
정규화 & 인덱싱
조문 단위 파싱 · 다국어 처리 · 변경 diff 로직 · 하이브리드 검색 인덱스 · 평가용 골든 질의셋 200건 구축
M3
기능 구현
모니터링 대시보드 · 알림 라우팅 · 인용 강제 Q&A · 근거 검증 에이전트 · 신뢰도 스코어링
M4
파일럿 & 평가
20~30명 실사용 · 정량 지표 측정 · RA 담당자 블라인드 정확도 평가 · Phase 2 확장 설계 및 Go/No-Go 보고
Go / No-Go 정량 게이트
탐지 커버리지
≥ 95%
대상 규제영역에서 발생한 실제 개정·공고 중 시스템이 포착한 비율 (사후 수동 대조)
탐지 지연
≤ 24시간
규제기관 공표 시점부터 담당자 알림까지 소요 시간
인용 정확도
≥ 90%
답변에 제시된 근거 조문이 실제로 해당 답변을 뒷받침하는 비율 (RA 담당자 블라인드 평가)
환각률
≤ 2%
존재하지 않는 조문·문서를 인용하거나 원문과 배치되는 내용을 생성한 비율
조사 시간 절감
≥ 30%
동일 질의 유형에 대해 기존 수작업 대비 소요 시간 감소율
파일럿 정착률
≥ 60%
파일럿 사용자 중 주 1회 이상 자발적으로 사용한 인원 비율 (4주 연속)
12
Notes: PoC의 목적은 데모가 아니라 숫자입니다. 6개 지표 중 4개 이상 미달이면 No-Go로 판단하고 접근법을 재설계합니다.

## Slide 13
ORGANIZATION
규제 전문성과 엔지니어링을 같은 팀에 둔다
역할
담당 범위
Phase 1
Phase 2
Phase 3
규제 도메인 (RA/QA)
요건 구조화, 골든셋 설계, 답변 정확도 검증, 밸리데이션 문서 작성
1
3
6
데이터 엔지니어링
커넥터, 스크래핑 파이프라인, 정규화, 지식그래프 적재
2
4
7
AI / ML 엔지니어링
검색·랭킹, 인용 강제 생성, 근거 검증 에이전트, 평가 하네스
2
4
8
제품 / 프론트엔드
워크벤치 UX, 알림·티켓 연동, 멀티테넌트 포털
1
3
6
보안 / 컴플라이언스
Part 11 대응, SOC 2, 데이터 레지던시, 고객 실사 대응
0.5
1
3
합계 (FTE)
6.5
15
30
전제: Phase 1은 전원 내부 인력 재배치 또는 겸직으로 시작 가능. 규제 도메인 인력은 사내 RA 조직에서 파견하고, Phase 3의 보안·컴플라이언스는 외부 컨설팅과 병행
13

## Slide 14
INVESTMENT
24개월 누적 약 78억 원, 단계별 승인 집행
Chart: 단계별 투자 규모 (단위: 억 원)
| Phase 1 (0–4M) | Phase 2 (5–12M) | Phase 3 (13–24M)
인건비 | 3.4 | 14.4 | 43.2
인프라 · LLM | 0.6 | 2.4 | 6
라이선스 · 인증 · GTM | 0.5 | 1.5 | 5.8
Phase 1
4.5억
PoC — 오늘 승인 요청 대상
Phase 2
18.3억
Go 판정 시 집행
Phase 3
55.0억
내부 ROI 실측 후 별도 승인
24개월 누적
약 77.8억 원
산정 전제: 인력 1인당 부담 포함 월 1,200만 원, Phase 3의 GTM·SOC 2 인증·밸리데이션 컨설팅 포함. 표준·약전 라이선스는 필요 시 별도 집행(Tier D 원문은 수집하지 않으므로 열람용 최소 구매)
14
Notes: 이 숫자는 내부 가정 기반 추정치입니다. 오늘 승인을 요청드리는 것은 Phase 1의 4.5억이며, Phase 2·3는 게이트 통과 후 별도 상신합니다.

## Slide 15
SUCCESS METRICS
단계별로 측정 대상이 바뀐다 — 정확도 → 업무효과 → 사업성과
Phase 1
기술 신뢰도
탐지 커버리지
≥ 95%
탐지 지연
≤ 24시간
인용 정확도
≥ 90%
환각률
≤ 2%
파일럿 정착률
≥ 60%
Phase 2
업무 효과
규제 조사 시간
40% 감축
갭 분석 리드타임
50% 단축
개정 영향분석 누락
0건
월간 활성 사용자
300명+
커버 규제기관
6개국+
Phase 3
사업 성과
유료 고객사
8개사+
연간 반복매출(ARR)
20억 원+
순매출유지율(NRR)
≥ 110%
밸리데이션 실사 통과
100%
파트너 채널 비중
30%+
참고 벤치마크: 라이프사이언스 경영진의 78%가 AI가 조직에 큰 변화를 줄 것으로 응답했으나, 전사 확산에 성공한 곳은 22%, 유의미한 투자수익을 확인한 곳은 9%에 불과
→ 본 계획의 게이트 구조는 이 22%/9% 구간에 들어가기 위한 장치다
출처: Deloitte 2026 Life Sciences Executive Outlook (C-level 280명, 2025년 8~9월 조사). Phase 2·3 목표치는 내부 설정 값
15

## Slide 16
RISK & MITIGATION
주요 리스크 6가지와 대응
저작권 침해
높음
ISO 표준·약전은 AI 학습 및 원문 저장 금지
대응 Tier D 원문 미수집 원칙을 아키텍처와 계약서에 명시. 메타데이터·개정이력·정품 딥링크만 제공
AI 환각으로 인한 오판
높음
잘못된 규제 해석이 허가 지연·비준수로 직결
대응 인용 강제 + 근거 검증 에이전트 + 신뢰도 임계값 미만 사람 검토. 최종 판단 책임은 사람에게 있음을 UI에 명시
스크래핑 파이프라인 취약
중간
PMDA·NMPA·EUDAMED 등 공식 API 부재
대응 Phase 1은 API 소스만 사용. Tier C는 Phase 2에서 구조변경 감지·알림·수동 폴백 체계와 함께 도입
Veeva 등 스위트 번들 경쟁
중간
기존 고객은 통합 편의로 번들을 선택
대응 정면 대체가 아닌 '변화 감지·영향 분석' 보완재로 진입 후, Veeva 에이전틱 기능 출시 전 레퍼런스 확보
GxP 밸리데이션 비용 과소평가
중간
Part 11·품질계약·고객 실사 대응은 제품 이전의 조직 역량
대응 Phase 2부터 품질 담당 인력 배치, Phase 3 예산에 인증·컨설팅 비용 선반영
자체 EU AI Act 적용 가능성
관찰
의료기기 내장형 AI는 2028.8.2 적용, 투명성 의무는 2026.8.2부터
대응 제품 자체를 고위험 분류 대응 가능한 수준으로 문서화. 규제 대상이자 규제 대응 도구라는 이중 포지션을 마케팅 자산화
16

## Slide 17
DECISION REQUEST
오늘 요청드리는 의사결정
01
Phase 1 PoC 착수 및 예산 4.5억 원 승인
4개월, EU MDR + MFDS 의료기기 2개 규제영역 대상
02
RA 조직에서 도메인 전문가 1명 전임 배치
요건 구조화와 정확도 평가는 규제 전문가 없이는 불가능
03
파일럿 사업부 1곳 지정
실사용 20~30명 확보 — 정착률 지표 측정의 전제
04
Go/No-Go 게이트 기준 사전 합의
6개 정량 지표 중 4개 이상 미달 시 No-Go로 확정
승인 시 다음 30일
TF 구성 및 킥오프 (W1)
데이터 소스 우선순위·법무 검토 완료 (W2)
openFDA·국가법령정보 커넥터 1차 가동 (W3)
파일럿 사용자 인터뷰 및 골든 질의셋 설계 착수 (W4)
첫 보고: 착수 후 8주 시점 중간 점검
규제는 예측 불가능한 변수가 아니라, 아직 구조화되지 않은 데이터다
17